广东海洋大学维修改造工程验收流程图

工程完工后，由施工单位提出申请

项目组织实施部门（申请立项部门）

对维修改造工程金额在5,000元以下的由使用单位、用户验收 。公共设施由管理部门负责验收。

对维修改造工程在5千—3万元以下的项目，由组织实施部门组织相关使用单位进行验收。

对维修改造工程在3万—20万元以下的项目，由组织实施部门牵头，使用单位、审计处组成验收小组进行验收。

对维修改造工程在20万元以上招标项目，由组织实施部门牵头，使用单位、审计处、监察处组成验收小组进行验收。

项目组织实施部门

（申请立项部门）

项目组织实施部门（申请立项部门）

3万元（含3万元）项目申报部门确认

形成工程量验收清单，由参加验收人员签字

合格

视情况进行重新返工及修补直至合格。

不合格

视情况进行重新返工及修补直至合格。

依据工程量清单进行结算，1万元以内的项目由组织实施部门进行审核。

依据工程量清单进行结算，由组织实施部门初审后，金额在1万元以上的送审计处审核。

整改（按已确定的方案内容要求）